BÀI TẬP TỔNG HỢP

SS09

THIẾT KẾ INSPECT AND ADAPT CHO SHOPCARE AI

I. KIỂM TRA INCREMENT VÀ PHẦN CHƯA DONE (SPRINT 14)

1. Phân loại và kiểm tra các hạng mục Increment theo tiêu chuẩn Definition of Done (DoD)

- Tiêu chuẩn DoD bắt buộc của dự án:

  - Đã triển khai lên môi trường thử nghiệm (Staging).

  - Toàn bộ kịch bản kiểm thử quan trọng đạt 100%.

  - Không còn lỗi ở mức độ nghiêm trọng cao (High/Critical bugs).

  - Đạt đánh giá kiểm tra quyền riêng tư (Privacy Audit).

Bảng đánh giá phân loại trạng thái SC-61 đến SC-65:

| Mã PBI | Bằng chứng kiểm thử cuối Sprint 14 | Đánh giá theo DoD | Trạng thái chốt | Cách thức trình bày phần chưa Done tại Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao. | Đạt toàn bộ 4 tiêu chí DoD. | DONE | Trình diễn tính năng thực tế trên môi trường Staging. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. | Vi phạm tiêu chí 2 (vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ). | NOT DONE | Minh bạch báo cáo còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng; không trình diễn tính năng này như một sản phẩm đã hoàn chỉnh. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. | Vi phạm tiêu chí 3 (vẫn tồn tại 1 lỗi ở mức độ nghiêm trọng cao). | NOT DONE | Báo cáo rõ ràng về 1 lỗi nghiêm trọng cao đang tồn đọng; giải thích rủi ro và chuyển trả về Product Backlog. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT. | Vi phạm tiêu chí 4 (chưa hoàn thành đánh giá an toàn và riêng tư). | NOT DONE | Trình bày luồng xử lý chính đã đạt kiểm thử, giải thích lý do chờ duyệt kiểm tra che SĐT trước khi phát hành. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt. | Đạt toàn bộ 4 tiêu chí DoD. | DONE | Trình diễn tính năng thực tế trên môi trường Staging. |

- Tổng kết phần Increment hoàn thành thực tế: Chỉ có SC-61 và SC-65 được ghi nhận là Done và đưa vào phần sản phẩm tăng trưởng (Increment) chính thức của Sprint 14. Các hạng mục SC-62, SC-63, SC-64 trả về Product Backlog.

2. Chỉ ra các điểm sai trong sự kiện Sprint Review cũ và tác động tiêu cực

Point 1: Product Owner gọi toàn bộ SC-61 đến SC-65 là "Done" và yêu cầu nghiệm thu

- Điểm sai: PO đánh đồng các hạng mục dở dang, còn lỗi nghiêm trọng (SC-63) hoặc chưa qua kiểm tra quyền riêng tư (SC-64) thành sản phẩm đã hoàn thành.

- Tác động tiêu cực: Phá vỡ tính minh bạch (Transparency) của Scrum; tạo ra "nợ kỹ thuật" (Technical Debt) ẩn nấp; nguy cơ rò rỉ dữ liệu riêng tư của khách hàng và gây mất niềm tin nơi người dùng cuối khi sản phẩm lỗi bị phát hành.

Point 2: Biến buổi Sprint Review thành cuộc họp nghiệm thu một chiều và hứa cam kết mọi Feedback

- Điểm sai: Biến sự kiện trao đổi hai chiều thành buổi "báo cáo - duyệt", đồng thời PO tự ý hứa thực hiện tất cả các ý kiến phản hồi (Feedback) ngay tại chỗ mà không qua phân tích.

- Tác động tiêu cực: Biến Sprint Review thành cuộc họp đàm phán hợp đồng căng thẳng; biến Product Backlog thành một "kho chứa" hỗn loạn các yêu cầu chưa qua sàng lọc; gây quá tải cho Development Team trong các Sprint sau.

II. THIẾT KẾ SỰ KIỆN SPRINT REVIEW VÀ FEEDBACK LOG

1. Agenda sự kiện Sprint Review (Khung thời lượng: 60 phút)

- Mục tiêu: Kiểm tra sản phẩm tăng trưởng (Increment) thực tế (SC-61, SC-65); thu thập ý kiến phản hồi hai chiều từ các bên liên quan (Stakeholders) để cập nhật Product Backlog cho Sprint 15.

- Thành phần tham dự: Product Owner, Scrum Master, Development Team và Đại diện quản lý vận hành / CSKH.

| Thời lượng | Nội dung mục tiêu | Người chủ trì / Vai trò | Câu hỏi mở & Tương tác hai chiều |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 phút | Tuyên bố mục tiêu buổi họp, giới thiệu Sprint Goal và các căn cứ đánh giá DoD. | Scrum Master | "Mục tiêu của chúng ta hôm nay là kiểm tra sản phẩm thực tế và lắng nghe góc nhìn vận hành từ các bạn." |
| 10 phút | Báo cáo minh bạch về các hạng mục Done (SC-61, SC-65) và các hạng mục Not Done (SC-62, SC-63, SC-64). | Product Owner | "Đội ngũ đã hoàn thành 2/5 hạng mục. Ba hạng mục chưa đạt DoD sẽ được xử lý như thế nào ở chu kỳ tiếp theo?" |
| 20 phút | Trình diễn sản phẩm chạy thực tế (Demo Increment SC-61, SC-65) trên môi trường Staging. | Development Team | "Thao tác nhận hội thoại kèm lịch sử đa kênh trong 2 phút có giúp nhân viên CSKH giảm thời gian xử lý không?" |
| 20 phút | Thảo luận hai chiều, thu thập phản hồi và trao đổi về tình hình thị trường/vận hành. | PO & Stakeholders | "Dựa trên thực tế vận hành hiện tại, tính năng nào là cấp thiết nhất cần đưa vào ưu tiên cho Sprint 15?" |
| 05 phút | Tóm tắt các phản hồi đã ghi nhận (Feedback Log) và tuyên bố kết thúc. | Product Owner | "Chúng tôi ghi nhận các góp ý này vào Feedback Log để xem xét trong buổi Refinement, chưa phải cam kết thực hiện ngay." |

2. Feedback Log (Xử lý các phản hồi F-01 đến F-05)

| Mã FB | Nguồn góp ý | Bằng chứng / Mô tả hiện trạng | Điểm cần làm rõ thêm | Hướng xử lý đề xuất (PO chốt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Vận hành CSKH | Yêu cầu tự động hóa 90% phân loại khiếu nại. | Tỷ lệ 90% có thực sự khả thi với mô hình AI hiện tại hay sẽ làm tăng tỷ lệ nhận diện sai? | Đưa vào Product Backlog dưới dạng Epic/Feature nghiên cứu; cần phân tích tính khả thi kỹ thuật trước. |
| F-02 | Nhân viên CSKH | Đề xuất chuyển sớm hội thoại cho nhân viên khi AI nghi ngờ. | Ngưỡng độ tin cậy (Confidence score) của AI là bao nhiêu thì kích hoạt luồng chuyển tự động? | Tạo User Story mới, ưu tiên xem xét cho Sprint 15 để giảm áp lực cho nhân viên. |
| F-03 | Bộ phận An toàn | Phát hiện vẫn còn hiển thị số điện thoại (SĐT) ở một số giao diện. | Các màn hình cụ thể nào chưa che SĐT? Có vi phạm chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân không? | Gắn liền với việc hoàn thiện SC-64; bắt buộc xử lý triệt để trước khi phát hành chính thức. |
| F-04 | Trưởng nhóm CSKH | Thiếu lịch sử tương tác đa kênh của khách hàng khi chuyển giao. | Cần hiển thị tối thiểu bao nhiêu tương tác gần nhất và từ các kênh nào (Zalo, Facebook, Web)? | Đưa vào Product Backlog, xếp ưu tiên cao vì nằm trong định hướng của Sprint Goal. |
| F-05 | Đội Kỹ thuật | Thời gian phản hồi hệ thống bị lệch chỉ số P95 trong giờ cao điểm. | Mức độ lệch P95 là bao nhiêu ms? Điểm nghẽn nằm ở truy vấn CSDL hay do kết nối API AI? | Đưa thành Spiking Task/Technical Task kiểm thử hiệu năng cho Development Team xử lý. |

III. THIẾT KẾ SỰ KIỆN SPRINT RETROSPECTIVE & ACTION ITEM

1. Luồng sự kiện Sprint Retrospective (Khung thời lượng: 60 phút)

- Mục tiêu: Rà soát lại quy trình làm việc, công cụ và sự hợp tác nội bộ trong Sprint 14 để đưa ra tối đa 2 hành động cải tiến cụ thể cho Sprint 15.

- Thành phần: Scrum Master, Product Owner và Development Team (Tuyệt đối không mời quản lý vận hành).

Tiến trình 4 bước (Data → Insight → Action → Follow-up):

- Bước 1: Data (15 phút) — Thu thập dữ liệu thực tế:

  - Scrum Master trình bày dữ liệu minh bạch: 3/5 PBI không đạt DoD; việc đổi quy tắc qua tin nhắn cá nhân gây lệch thông tin; triển khai Staging trễ (Ngày 4); chạy Integration Test quá trễ (Ngày 8); mức độ an toàn tâm lý nội bộ đạt mức thấp (2.8/5).

- Bước 2: Insight (20 phút) — Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Xử lý vấn đề đổ lỗi):

  - Scrum Master thiết lập quy tắc "Prime Directive" (Nội dung: Mọi người đều đã làm tốt nhất có thể dựa trên thông tin và nguồn lực họ có). Chuyển dịch cuộc trò chuyện từ "Ai làm sai?" sang "Tại sao quy trình làm việc lại tạo ra sơ hở?".

  - Phân tích nguyên nhân: Việc thay đổi quy tắc qua tin nhắn không chính thức khiến đội kiểm thử nắm thông tin trễ, dẫn đến việc Integration Test bị dồn vào Ngày 8 gây vỡ tiến độ.

- Bước 3: Action (15 phút) — Chốt danh sách hành động cải tiến:

  - Lựa chọn tối đa 2 Action Item cụ thể, có tiêu chí đo lường và người theo dõi rõ ràng.

- Bước 4: Follow-up (10 phút) — Thiết lập cơ chế kiểm tra:

  - Thống nhất cách thức và thời điểm kiểm tra tiến độ thực hiện Action Item trong Sprint 15.

2. Danh sách Action Item chính thức cho Sprint 15 (Giới hạn tối đa 2 mục)

Action Item 01: Chuẩn hóa quy trình truyền thông thay đổi yêu cầu

- Hành động cụ thể: Cấm hoàn toàn việc thay đổi quy tắc nghiệp vụ/kỹ thuật qua nhắn tin cá nhân. Mọi thay đổi quy tắc phải được ghi nhận công khai trên vé Jira/Trello chính thức và được thông báo trong buổi Daily Scrum trước khi triển khai.

- Nhóm/Người theo dõi: Scrum Master (Hoa) & Product Owner (Long).

- Thời điểm kiểm tra: Đánh giá hàng ngày trong buổi Daily Scrum và kiểm tra lại vào Ngày 5 của Sprint 15.

- Bằng chứng & Tiêu chí đo lường: 100% các cập nhật quy tắc đều có nhật ký vết trên vé công việc chính thức; không phát sinh bất kỳ phàn nàn nào về việc "lệch quy tắc do nhắn tin riêng".

Action Item 02: Đẩy sớm lịch trình tích hợp và kiểm thử (Shift-left Testing)

- Hành động cụ thể: Đưa việc triển khai môi trường Staging lên muộn nhất là Ngày 2 và bắt đầu chạy Integration Test tự động/thủ công ngay từ Ngày 5 của Sprint (thay vì dồn vào Ngày 8 như trước).

- Nhóm/Người theo dõi: Đại diện Development Team (An - Developer) & Dung (Tester).

- Thời điểm kiểm tra: Báo cáo trạng thái tích hợp vào Ngày 5 của Sprint 15.

- Bằng chứng & Tiêu chí đo lường: Môi trường Staging sẵn sàng trước 17h00 Ngày 2; báo cáo kiểm thử tích hợp đợt 1 được phát hành vào Ngày 5.

IV. SO SÁNH VÀ CHỌN KỸ THUẬT SPRINT RETROSPECTIVE

1. Bảng so sánh giữa Start-Stop-Continue và 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for)

| Tiêu chí so sánh | Phương án 1: Start - Stop - Continue | Phương án 2: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| 1. Mức độ an toàn tâm lý | Thấp hơn. Dễ tạo cảm giác chỉ trích (đặc biệt ở cột "Stop" dễ biến thành đổ lỗi cá nhân). | Cao hơn. Dựa trên cảm xúc và góc nhìn học hỏi cá nhân nên ít mang tính quy chụp. |
| 2. Phân tích nguyên nhân gốc rễ | Nghiêng về hành động ngay lập tức, bỏ qua bước tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ sâu xa. | Tốt hơn. Cột Lacked (Thiếu sót) và Longed for (Khao khát) giúp khơi gợi đúng điểm nghẽn. |
| 3. Định hướng hành động | Rất mạnh mẽ, trực diện và đi thẳng vào danh sách hành động cần làm. | Cần thêm một bước chuyển đổi từ ý kiến ở 4Ls sang hành động cải tiến cụ thể. |
| 4. Thời lượng thực hiện | Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian (phù hợp khung 45-60 phút). | Cần nhiều thời gian hơn để phân loại và tổng hợp các ý kiến. |
| 5. Hỗ trợ người ít nói | Kém hơn nếu không có công cụ đóng góp ý kiến ẩn danh. | Rất tốt. Mọi người đều chuẩn bị viết ý kiến vào 4 ô độc lập trước khi phát biểu. |

2. Lựa chọn kỹ thuật và đánh giá Trade-off

- Quyết định lựa chọn: Chọn kỹ thuật 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) cho buổi Retrospective Sprint 14.

- Căn cứ dựa trên dữ liệu:

  - Chỉ số an toàn tâm lý của đội ngũ hiện tại rất thấp (2.8/5), việc dùng Start-Stop-Continue dễ kích hoạt tâm lý phòng thủ và đổ lỗi ở cột Stop.

  - Kỹ thuật 4Ls giúp thu thập thông tin khách quan từ các thành viên ít nói thông qua việc viết thẻ thông tin ẩn danh trước khi thảo luận công khai.

- Đánh giá Trade-off (Sự đánh đổi):

  - Chấp nhận đánh đổi: Mất thêm khoảng 10 phút cho khâu gom nhóm và phân loại các thẻ ý kiến của 4Ls.

  - Biện pháp khắc phục: Scrum Master chuẩn bị sẵn bảng công cụ trực quan (Miro/Jira board) chia sẵn 4 ô để các thành viên dán thẻ nhanh chóng trong vòng 5 phút đầu tiên.

- Điều kiện thay đổi/kết hợp: Đến Sprint 16 hoặc 17, khi chỉ số an toàn tâm lý của nhóm nâng lên mức >4.0/5, nhóm sẽ chuyển sang hoặc kết hợp với Start-Stop-Continue để chốt hành động cải tiến nhanh gọn hơn.

V. CHU TRÌNH INSPECT AND ADAPT VÀ TRUY VẾT

1. Sơ đồ chu trình Inspect and Adapt chuyển tiếp từ Sprint 14 sang Sprint 15

2. Bảng truy vết Feedback và Action Item sang Sprint 15

| Loại mục | Mã định danh | Quyền cập nhật chính | Bằng chứng kiểm tra thực tế | Tiêu chí đo lường thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Truy vết Feedback | F-04 (Thiếu lịch sử tương tác đa kênh) | Product Owner (cập nhật vào Product Backlog). | PBI mới về lịch sử đa kênh được đưa vào Sprint Backlog 15 và có bộ kịch bản kiểm thử (AC) hoàn chỉnh. | Tỷ lệ nhân viên CSKH tra cứu được lịch sử tương tác đa kênh đạt 100% trên các ca hội thoại thử nghiệm. |
| Truy vết Action Item | Action Item 02 (Đẩy sớm lịch Staging & Integration Test) | Development Team (Phân chia task kỹ thuật cho An & Dung). | Triển khai thành công môi trường Staging ở Ngày 2 và có báo cáo Integration Test đợt 1 vào Ngày 5. | 0% lỗi tích hợp bị dồn lại sau Ngày 8; không phát sinh lỗi nghiêm trọng trễ ở cuối Sprint 15. |

VI. QUY TRÌNH XỬ LÝ NGOẠI LỆ VA TÌNH HUỐNG PHÁT SINH

1. Xử lý dữ liệu thiếu hoặc chưa đạt chuẩn DoD ở cuối Sprint

- Nguyên tắc: Tuyệt đối không cho phép "nợ DoD" hoặc tự ý hạ thấp tiêu chuẩn DoD để tính hoàn thành cho PBI.

- Quy trình xử lý:

  - Mọi PBI chưa đạt 100% tiêu chí DoD (như SC-62, SC-63, SC-64) đều phải chuyển trạng thái thành Not Done.

  - Báo cáo minh bạch lý do và hiện trạng phần việc dở dang trong buổi Sprint Review.

  - Chuyển trả toàn bộ các PBI này về Product Backlog để Product Owner tiến hành đánh giá lại mức độ ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

2. Xử lý tâm lý đổ lỗi và mất an toàn trong cuộc họp Retrospective

- Nguyên tắc: Tập trung hoàn toàn vào quy trình, công cụ và môi trường làm việc; không công kích hoặc quy kết trách nhiệm cá nhân.

- Quy trình xử lý của Scrum Master:

  - Đọc tuyên bố an toàn (Prime Directive) ngay từ đầu buổi Retrospective.

  - Sử dụng kỹ thuật hỏi "5 Tại sao" (5 Whys) nhắm vào nguyên nhân hệ thống khi có dấu hiệu đổ lỗi giữa các cá nhân.

  - Ngắt lời ngay lập tức nếu có thành viên dùng ngôn từ công kích cá nhân và hướng sự chú ý quay lại bảng dữ liệu thực tế.

3. Ngăn ngừa việc cam kết sớm các Feedback trong buổi Sprint Review

- Nguyên tắc: Feedback từ Stakeholders là thông tin đầu vào cho Product Backlog, không phải là cam kết phát hành ngay lập tức.

- Quy trình xử lý của Product Owner:

  - PO luôn sử dụng mẫu câu: "Cảm ơn phản hồi của anh/chị, chúng tôi đã ghi nhận góp ý này vào Feedback Log để xem xét độ ưu tiên trong buổi tinh chỉnh Backlog."

  - Tuyệt đối không đưa ra lời hứa hẹn về thời gian hay Sprint cụ thể sẽ hoàn thành các Feedback ngay trong buổi xem xét Sprint Review.